קבוצה מס': ___12____

פרטי חברי הצוות:

שם: מועלם ויקטור  ת.ז: 214031643	 מייל: Victor.mouallem@e.braude.ac.il

שם: מוחמד דחאברה ת.ז: 323889402  מייל: Mohammed.dehabra@e.braude.ac.il

שם: עאדל בשיר ת.ז: 212534382  מייל: Adel.Bashir@e.braude.ac.il

שם: מוחמד בדארנה  ת.ז: 324158971  מייל Mhmd.badarny@e.braude.ac.il:

שם: אסראא חוסין ת.ז: 315935627  מייל: Esraa.housen@e.braude.ac.il

SPRINT 2 (7/11 – 7/12)

| Task | Description | Duration | Responsible |
| --- | --- | --- | --- |
| Activity Diagram | Create full activity flow of system use cases | 3d | Victor, Adel |
| Class Diagram | Define classes, methods, attributes, relationships | 3d | Victor, Mohammed Badarne |
| Sequence Diagram | Describe system interactions for main use cases | 3d | Esraa, Mohammed Dehabra |
| Package Diagram | Organize system into logical packages | 3h | Victor, Esraa |
| System Design | Architecture, layers (client/server/DB) | 3d | All Team member |
| Database Setup | Create and configure tables, constraints, relations | 3d | All Team member |
| Client–Server Setup | Implement basic communication and API endpoints | 5d | Mohammed Badarne, Adel |
| Testing & Validation | Unit tests + integration testing + bug fixes | 2d | All Team member |

Scrum Master: Mohammed Dehabra

Product Owner: Victor

Daily Scrum 1 - Tuesday 11/11:

בפגישה זו דיווחנו שהתחלתנו ליצור את תרשים הפעילות (Activity Diagram) שמציג את כל זרימות השימוש במערכת. היום אנחנו מתכננים להשלים את תרשים הפעילות ולהתחיל לעבוד על תרשים המחלקות (Class Diagram)  שיכלול את המחלקות המרכזיות, המתודות והקשרים ביניהן. כרגע אין חסמים משמעותיים, אך יש לשים לב שכל הפעולות מתואמות עם דרישות המערכת

Daily Scrum 2 - Tuesday 18/11:

התקדמנו וסיימנו את תרשים המחלקות, ועכשיו אנחנו עובדים על תרשים הרצף (Sequence Diagram) עבור מקרי השימוש העיקריים. היום אנחנו מתכננים להשלים את תרשים הרצף ולהתחיל בארגון המערכת בתרשים החבילות (Package Diagram), כדי להפריד את רכיבי המערכת הלוגיים בצורה מסודרת. החסם העיקרי הוא הבהרת חלוקת הפונקציות בין החבילות, כדי למנוע כפילויות או קשרים מיותרים

Daily Scrum 3 - Tuesday 25/11:

סיימנו את תרשים החבילות והתחלתי לעבוד על עיצוב המערכת (System Design) הכולל את הארכיטקטורה, השכבות (Client/Server/DB) והקשרים ביניהן. היום אנחנו מתכננים להשלים את עיצוב המערכת ולהתחיל בהקמת בסיס הנתונים (Database Setup), כולל יצירת הטבלאות, המפתחות והקשרים. חסם פוטנציאלי כרגע הוא צורך בתיאום עם צוות ה-DB לגבי מבנה הנתונים המדויק

Daily Scrum 4 - Tuesday 2/11:

סיימנו את הקמת בסיס הנתונים והתחלתי בחיבור בין הלקוח לשרת (Client–Server Setup). היום אנחנו מתכננים להשלים את החיבור ולבצע את שלב הבדיקות ואימות (Testing & Validation), כולל בדיקות יחידה ובדיקות אינטגרציה, ולתקן באגים שמתגלים. חסם אפשרי הוא הופעת בעיות אינטגרציה או שגיאות בזמן ריצה שדורשות תיקון